MINUTA NRO # 10

REUNIÓN DE TRABAJO

OBJETIVO: Continuar con el proceso de parametrización, carga y depuración de data maestra, en el sistema ODOO de GmaxClinic

LUGAR: Sala de reunión Clinica G-MaxClinic el Rosal

FECHA: 03 de Julio del 2024

HORA: 09:30 am  a  11:30 am

ASISTENTES

| Nombre y Apellido | Organización | Área | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Adolfo Monsalve | Empresa Sisvase | Especialista en procesos hospitalarios |  |
| Jazmín Zabala | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Operaciones |  |
| Gisela Bernal | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Tecnología |  |
| Oriana Evies | Clínica G-MaxClinic | Asesor en el área de procesos hospitalarios |  |

PUNTOS TRATADOS

En esta reunión se trataron los siguientes puntos:

- La Sra Gisela Bernal expuso los inconvenientes encontrados para la carga de datos del organigrama funcional y la carga de la tabla de maestros de servicios:

- El usuario creado para la carga del data giselabernal68@gmail.com no tiene activado el modulo de servicios, por lo que la carga se realizo a traves del modulo de productos, ademas cuando se crea un departamento nuevo y se intenta guardar aparece el siguiente mensaje Por restricciones de seguridad no tienes permiso para crear informes de 'Departamento' (hr.department).

- El Sr Adolfo explico  la funcionalidad del modulo del CRM de ODOO, para lo cual realizo a traves del sistema la explicacion de como se registra un nuevo cliente o paciente y como se enlaza con el registro de presupuesto.

- Durante la explicacion se determino lo siguiente :

- La actualizacion del CRM debe realizarse con personal de atencion al cliente ya que por este modulo se registraran todas las solicitudes, que pueden ser a traves del a pagina web o en las propias instalaciones de la clinica.

- y para que puPara poner el funcionamiento del modulo CRM se le debe indicar al sistema cuales etapas integran el CRM.

- La asignacion de citas medicas no actualiza las etapas definidas en el CRM, si hay alguna solicitud y se asigna, el usuario de atencion al cliente debe actualizar de forma manual.

- el proceso para el registro de y quedando claro que debe existir en admisión personal encargado de realizar el seguimiento  en lo que

- El Sr Adolfo también aclaro que la parametrización está basada en la historia clínica que fue enviada por G_MaxClinic en la segunda semana de mayo, aclarando que la historia de nefrología todavía no se le ha enviado.

- El Sr Adolfo realizo la presentación explicando que la historia se compone de varias pestañas con información General, antecedentes, exploración física, historias enfermedades, récipe médico.

- E Dr Luis Delgado aclaro que algunos términos deben revisarse y cambiarse por los términos médicos correctos, Ejemplo en citas el campo “Propósito” debe cambiarse por diagnóstico.

- La Sra Jazmin Zabala indico que al momento de un médico realizar un récipe, solo deben salir  los medicamentos de farmacia y no los  medicamentos medico quirúrgicos a lo cual el sr Adolfo Monsalve le indico que la herramienta Odoo permite a través de filtros crear subconjuntos de medicamento.

ACUERDOS

- Se debe realizar una próxima mesa de trabajo para terminar de diseñar la historia clínica de nefrología.