MINUTA NRO # 9

REUNIÓN DE TRABAJO

OBJETIVO: Continuar con el proceso de parametrización, carga y depuración de data maestra, en el sistema ODOO de GmaxClinic

LUGAR: Sala de reunión Clinica G-MaxClinic el Rosal

FECHA: 02 de Julio del 2024

HORA: 09:30 am  a  11:30 am

ASISTENTES

| Nombre y Apellido | Organización | Área | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Adolfo Monsalve | Empresa Sisvase | Especialista en procesos hospitalarios |  |
| Jazmín Zabala | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Operaciones |  |
| Gisela Bernal | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Tecnología |  |
| Oriana Evies | Clínica G-MaxClinic | Asesor en el área de procesos hospitalarios |  |

PUNTOS TRATADOS

En esta reunión se trataron los siguientes puntos:

- El Sr Adolfo Monsalve indico que ya se había habilitado el ambiente QA con las parametrizaciones de contabilidad y los datos de la clasificación de productos y servicios e indico que se debe trabajar allí la actualización de los datos maestro, para luego ser migrado al ambiente de producción.

- El sr Adolfo Molsalve realizo la explicación del proceso realizado por él, para la carga y clasificación de los productos material médico quirúrgico y medicamentos de farmacia, data que en su momento fue entregada en archivos en Excel por el personal de GMaxClinic.

- El sr Adolfo Monsalve  explico a través del sistema cómo funcionan los módulos para la carga de productos médico quirúrgico y medicamentos de farmacia, servicios, organigrama, puestos de trabajos y empleados, aclarando que desde este momento con su  acompañamiento técnico el  personal de GMaxClinic debe hacerse responsable de la administración y carga de los datos antes mencionados.

- Para la carga en sistema el Sr Adolfo Monsalve creo la clave de Gisela Bernal y explico cómo se realiza el proceso de creación de usuarios y roles en sistema.

- El Sr Adolfo  realizo como parte de la explicación el proceso de  carga masiva de productos.

- Durante las explicaciones se evidenciaron algunos puntos que deben ser revisados  por el personal de Sisvase con el fin de ser incorporarlos al sistema:

  - La ficha medica debe contener  los datos requeridos por el  marco legal de Venezuela

  - La clasificación de los servicios debe tener una estructura lógica que permita integrar y automatizar la elaboración de presupuestos. La clasificación existente no tiene una lógica que clasifique de forma completa los tipos de servicios existentes en la clínica.

  - Las etiquetas de todas las pantallas debe ser presentada en el idioma español y traducido en forma coherente dependiendo del módulo donde se encuentre. Durante la explicación se presentaron etiquetas en español y etiquetas en Ingles.

  - Los campos de teléfono y numéricos deben tener validaciones de forma, durante la explicación se evidencio que estas validaciones no existen.

ACUERDOS

- La Sra. Gisela Bernal se comprometió para el día de mañana  realizar en el sistema la carga de los datos sobre el organigrama funcional de GMaxClinic y el maestro de la data de servicios.

- Se agendo realizar una próxima mesa de trabajo el día de mañana a las 9.00 am  para continuar con el proceso de parametrización, donde se revisara la carga que debe realizar el personal de GMaxClinic sobre servicios y organigrama funcional