MINUTA NRO # 5

REUNIÓN DE TRABAJO

OBJETIVO: Analizar el esquema  y procedimiento para la carga de la data de los diferentes módulos de ODOO  LUGAR: Sala de reunión Clinica G-MaxClinic el Rosal

FECHA: 10 de Junio del 2024

HORA: 09:15 pm  a  12:30 pm

ASISTENTES

| Nombre y Apellido | Organización | Área | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Adolfo Monsalve | Empresa Sisvase | Especialista en procesos hospitalarios |  |
| Valderez Monsalve | Empresa Sisvase | Analista de normas y procedimientos |  |
| Jazmín Zabala | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Operaciones |  |
| Gisela Bernal | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Tecnología |  |
| Oriana Evies | Clínica G-MaxClinic | Asesor en el área de procesos hospitalarios |  |

PUNTOS TRATADOS

En esta reunión se trataron los siguientes puntos:

- El Sr Adolfo Monsalve hizo una exposición haciendo uso de  la herramienta de ODOO los siguientes puntos :

- Explico la diferencia entre utilizar el módulo de hospitalización y usar el módulo SGH, indicando que el modulo hospitalario tiene menos funcionalidades que el módulo SGH, por lo que se decidió utilizar el SGH.

- Se hizo un recorrido sobre las plantillas de ODOO donde se visualizó las plantillas por donde se cargan los médicos, enfermeras y empleados en general.

- Explico  la forma lógica como ODOO implementó la administración de los conceptos de servicios y artículos.

- Reviso y explicó en sistema las plantillas que deben llenarse para la carga del maestro de servicios y artículos.

- Explico cómo se generan los témplate para la importación y exportación de la data del maestro de  servicio y artículos.

- El Sr Adolfo Monsalve expuso la importancia de clasificar correctamente los servicios y artículos, porque muchas de las funcionalidades del sistema van atadas a estas clasificaciones.

- El Sr Adolfo expuso que era imprescindible la definición de las reglas del negocio que se derivan de cada uno de los servicios que ofrecerá la clínica.

- El Sr Adolfo Monsalve expuso la necesidad de revisar la estructura organizativa de la clínica, ya que por su experiencia la presentada por G-MaxClinic no se adapta a la implementación que se está llevando a través de dicha herramienta

ACUERDOS

- El Sr Adolfo Monsalve enviará el día de hoy y a través del google drive la siguiente información:

- Témplate con la información mínima requerida para la carga masiva de artículos.

- Estructura organizativa adaptada a las funcionalidades del sistema ODOO, con el fin de que sea evaluada por el equipo de G-MaxClinic.

- Clasificador de enfermedades C10.

- Clasificador de especialidades médicas, laboratorio y roles, para que sea evaluado y se tome lo que sea pertinente a nuestras funcionalidades

- Se acordó que los artículos serán cargados de manera masiva y los servicios se harán a través de la aplicación por la interfaz en línea.

- El personal de G-Max Clinic de acuerdo a la especificaciones dadas por el Sr Adolfo Monsalve debe preparar la información de servicios, material médico quirúrgico, material de farmacia y material de laboratorio y la cual debe ser presentada en la próxima mesa de trabajo, con el fin de depurar y realizar su carga en sistema.

- El personal de G-Max Clinic de acuerdo a las especificaciones dadas por el Sr Adolfo Monsalve debe revisar la estructura administrativa propuesta y determinar su factibilidad. En próxima reunión se debe validar esta información.

- Para próxima reunión el personal de G-MaxClinic debe traer para su configuración departamentos, cargos y roles del personal dentro del sistema.

- Se acordó reunión para el próximo miércoles 11 de junio a las 9:00 am con el objetivo de revisar la data de servicios y artículos, reglas del negocio, estructura administrativa, cargos y los roles dentro del sistema.